Raport   
Daily Sprint

grupa projektowa: L4\_G4

skład: Jarosław Urbaniak

Karol Suchta

Krystian Sudoł

Paweł Trojnar

**Sprint 1**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 08.03.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu ustalony został temat wspólnego projektu. Zespół postanowił zaprezentować sklep komputerowy ze sprzętem komputerowym. Zebrana została wiedza domenowa i zaczęto pracę nad diagramami UML i specyfikacją projektu.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
3. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: repozytorium GitHub, diagramy przypadków użycia i aktywności, |
| Pyt. 2: poprawki błędów w diagramach i opisach |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: opracowanie specyfikacji projektu, pomoc przy diagramach UML |
| Pyt. 2: poprawki błędów w diagramach i opisach |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: zaproponowanie tematu oraz pomoc przy opracowaniu specyfikacji projektu |
| Pyt. 2: poprawki błędów w diagramach i opisach |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: pomoc przy opracowaniu specyfikacji projektu |
| Pyt. 2: przygotowanie diagramów sekwencji |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 08.03.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zostało ustalone co należy poprawić i rozszerzyć w zadaniach Springu 1. Zespół rozszerzył specyfikacje projektu oraz zastosował poprawki.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
3. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: utworzenie projektu na Jira, stosowanie poprawek |
| Pyt. 2: pomoc przy projektowaniu interfejsu itp. |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: poprawki, pierwszy commit na GitHub |
| Pyt. 2: projektowanie interfejsu w JavaFX |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: uzupełnienie braków w specyfikacji |
| Pyt. 2: tworzenie scen w JavaFX |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: poprawki oraz dodanie pozostałych diagramów sekwencji |
| Pyt. 2: pomoc przy projektowaniu interfejsu itp. |
| Pyt. 3: nie widzę przeszkód |

**Sprint 2**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 17.03.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu został omówiony wstępny wygląd aplikacji desktopowej i zaprojektowane zostało okno logowana z danymi przypisanymi „na sztywno”. Został również omówiony wstępny wygląd prezentacji na temat „Standardy kodowania”.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

2. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

3. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Początek prac nad prezentacją, pomoc przy projektowaniu GUI |
| Pyt. 2: Kontynuacja tworzenia prezentacji oraz pomoc w tworzeniu GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Zaprojektowanie i implementacja okienka logowania, wstępny projekt GUI |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Pomoc przy tworzeniu GUI |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Pomoc przy prezentacji, pomoc przy widokach |
| Pyt. 2: Kontynuacja pracy przy prezentacji, kontynuacja pomocy przy widokach |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 23.03.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zakończyliśmy prace nad prezentacją o tematyce „Standardy kodowania”.  
Dodatkowo omówione zostały postępy nad projektem, jak i podział prac.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Zakończenie prac na prezentacją, pomoc w tworzeniu GUI |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Projekt strony głównej wraz z podstronami gościa, pomoc przy prezentacji |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Pomoc przy projektowaniu GUI, pomoc przy prezentacji |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Pomoc przy projektowaniu GUI, pomoc przy prezentacji |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac na GUI |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 3**

Data spotkania: 30.03.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu omówiliśmy dalsze postępy w tworzeniu projektu. Razem z grupą ustaliliśmy propozycję szaty graficznej interfejsu oraz zostały zaprezentowane wstępnie utworzone interfejsy panelu pracownika oraz użytkownika niezalogowanego. Ponadto ustaliliśmy wygląd reszty paneli czyli administratora oraz użytkownika.  
Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Pomoc przy panelu użytkownika niezalogowanego |
| Pyt. 2: Początek prac nad panelem administratora |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Panel użytkownika niezalogowanego, obrazki |
| Pyt. 2: Dokończenie panelu oraz zastosowanie CSS |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Panel pracownika: logowanie „na sztywno”, „podgląd sklepu i asortymentu” |
| Pyt. 2: Dokończenie panelu oraz zastosowanie CSS |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Pomoc przy panelu pracownika |
| Pyt. 2: Prace nad panelem użytkownika |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 4**

Data spotkania: 13.04.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu omówiliśmy dotychczasowy postęp w tworzeniu projektu. Zaprezentowana została aktualna wersja systemu. Omówione zostały wszystkie panele oraz wprowadzone poprawki do istniejących wcześniej paneli itp. Ponadto ustaliliśmy jak będą wyglądać dalsze prace nad projektem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Panel administratora: zarządzanie pracownikami, zarządzanie zamówieniami, wstępny projekt ERD |
| Pyt. 2: Kontynuacja pracy nad diagramem ERD oraz wdrożenie do niego poprawek, początek prac nad tworzeniem bazy danych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Dokończenie panelu użytkownika niezalogowanego, zastosowanie wyglądu CSS, pomoc przy panelu administratora |
| Pyt. 2: Tworzenie modułu do realizacji połączenia z bazą danych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Ukończenie panelu pracownika, utworzenie części pliku CSS |
| Pyt. 2: Praca nad tworzeniem ERD |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Obróbka szaty graficznej interfejsu |
| Pyt. 2: Przygotowanie listy produktów oraz grafik do aplikacji, wstępnie prace nad Coding Standards |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Sprint 3**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 22.04.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu omówiliśmy wygląd diagramu ERD. Zaprezentowana została stworzona baza danych oraz kod tworzący ową bazę. Omówione zostało podłączenie systemu z bazą, dodatkowo przetestowaliśmy logowanie do użytkowników znajdujących się w bazie. Również ustaliliśmy podział dalszych prac nad projektem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Poprawki w dragramie ERD, stworzenie bazy danych w MySQL |
| Pyt. 2: Początek prac nad dostosowaniem kodu do standardów kodowania |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Podłączenie systemu do bazy danych do logowania, projektowanie diagramu ERD |
| Pyt. 2: Podpięcie reszty bazy danych do programu |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Poprawki w ERD, połączenie aplikacji z bazą |
| Pyt. 2: Dokończenie integracji aplikacji z bazą danych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Przygotowanie specyfikacji produktów oraz ich grafik |
| Pyt. 2: Początek prac nad dostosowaniem kodu do standardów kodowania |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 25.04.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z podłączoną bazą danych. Przetestowaliśmy jak działa wyświetlania produktów w sklepie oraz danych użytkowników. Zaktualizowana została baza danych. Dodatkowo omówiliśmy podział dalszych prac.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Wprowadzenie poprawek do bazy danych oraz do diagramu ERD |
| Pyt. 2: Prace nad standardami kodowania |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Podpinanie bazy danych do aplikacji |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad podpinaniem bazy danych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Podpinanie bazy danych do aplikacji |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad podpinaniem bazy danych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Początek prac nad dostosowywaniem kodu do standardów kodowania |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad dostosowywaniem kodu do standardów kodowania |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 3**

Data spotkania: 27.04.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z podłączoną bazą danych oraz skryptem, którzy tworzy bazę, jeśli ona nie istnieje. Przetestowane zostało tworzenie bazy za pomocą aplikacji. Omówiliśmy zgodność kodu ze standardami kodowania.   
Dodatkowo przedyskutowaliśmy jak będzie wyglądać praca nad kolejnym Sprintem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Dostosowywanie kodu zgodnie ze standardami kodowania |
| Pyt. 2: Wstępne opracowanie testów manualnych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Tworzenie bazy danych z poziomu aplikacji |
| Pyt. 2: Tworzenie pozostałych funkcjonalności aplikacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Dostosowywanie kodu zgodnie ze standardami kodowania |
| Pyt. 2: Tworzenie pozostałych funkcjonalności aplikacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Dostosowywanie kodu zgodnie ze standardami kodowania |
| Pyt. 2: Wstępne opracowywanie testów jednostkowych JUnit |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Sprint 4**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 07.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja już w większości podłączona i komunikująca się z bazą danych. Przetestowane zostały wszystkie podłączone moduły oraz ich działanie.   
Dodatkowo przedyskutowaliśmy temat podziału dalszych prac oraz planowaliśmy wstępne testy jednostkowe.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Testy manualne istniejących modułów, poprawki w łączeniu z bazą danych |
| Pyt. 2: Dalsze testy manualne oraz początek z JUnit |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Dalsze podpinanie bazy danych, modyfikacja bazy danych, poprawki w interfejsie |
| Pyt. 2: Dokończenie podpinania bazy danych, początek testów aplikacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Praca nad funkcjonalnościami aplikacji oraz poprawki w CSS |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad funkcjonalnościami oraz praca nad testami |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Przygotowywanie testów JUnit |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad testami JUnit |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 10.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja już praktycznie w pełni podłączona i komunikująca się z bazą danych. Do podłączenia zostało dosłownie kilka modułów. Przetestowane zostały wszystkie nowo podłączone moduły oraz ich działanie.   
Dodatkowo przedyskutowaliśmy temat dotyczący testów jednostkowych.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

2. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

3. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Testy manualne i początek prac na testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Dalsze podpinanie bazy danych, testy aplikacji |
| Pyt. 2: Dokończenie podpinania oraz poprawa funkcjonowania aplikacji, praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Praca nad funkcjonalnościami oraz praca nad testami |
| Pyt. 2: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 3: Nie wiedzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Kontynuacja nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 3**

Data spotkania: 11.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja komunikująca się z bazą danych. Przetestowane zostały wszystkie funkcjonalności oraz ich działanie. Również pracowaliśmy nad testami jednostkowymi. Dodatkowo dyskutowaliśmy nad kolejnym Sprintem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Praca nad uzupełnianiem dokumentacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Poprawki w podłączaniu aplikacji do bazy danych, praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Rozpoczęcie prac nad biblioteką generującą PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Rozpoczęcie prac nad biblioteką generującą PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Praca nad testami jednostkowymi |
| Pyt. 2: Praca nad uzupełnianiem dokumentacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Sprint 5**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 20.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z delikatnymi poprawkami oraz wbudowaną już biblioteką generującą PDF. Została przetestowana funkcjonalność z generowaniem PDF. Również zostały zaprezentowane wstępne prace nad dokumentacjami. Dodatkowo ustaliśmy jak będą wyglądać dalsze prace nad projektem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Praca nad dokumentacją |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Praca nad biblioteką generującą PDF |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Praca nad biblioteką generującą PDF |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: |
| Pyt. 2: |
| Pyt. 3: |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 24.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z ukończoną funkcją generowania raportów PDF oraz przetestowano ich generowanie. Została rozpoczęta praca na instrukcją obsługi oraz zaprezentowano już zrobioną część. Dodatkowo omówione zostały dalsze prace nad Sprintem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Praca nad dokumentacją oraz praca nad instrukcją obsługi |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Dokończenie skryptu generowania faktury PDF w panelu klienta |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad dokończeniem paneli, czyszczenie bazy danych z niepotrzebnych rekordów |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Praca nad dokumentacją |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad dokumentacją |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 3**

Data spotkania: 25.05.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z wprowadzonymi poprawkami oraz  
z posprzątaną bazą danych po testach manualnych. Również zaprezentowano dalsze postępy nad instrukcją obsługi. Dodatkowo omawialiśmy jak będą wyglądać prace nad Sprintem 6.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Praca nad dokumentacją  oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 2: Dalsze prace nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Zamówienia pracownika, drobne poprawki graficzne, czyszczenie z bazy danych zbędnych rekordów |
| Pyt. 2: Tworzenie pakietu instalacyjnego |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Dalsza praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 2: Dalsza praca nad biblioteką PDF |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Praca nad dokumentacjami |
| Pyt. 2: Redagowanie tekstu w dokumentacjach |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Sprint 6**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 01.06.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z wprowadzonymi poprawkami oraz  
z wstępnym generowaniem raportów sprzedanych przedmiotów. Przetestowano generowanie tych raportów oraz wprowadzonych poprawek. Zaprezentowano również dalsze postępy nad dokumentacją i instrukcją obsługi. Dodatkowo omawialiśmy postępy dalszej pracy na Sprintem.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Prace nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 2: Kontynuacja prac nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Generowanie raportów sprzedanych przedmiotów |
| Pyt. 2: Dokończenie raportów, początek prac nad JavaDoc |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Przygotowywanie aplikacji do tworzenia pakietów instalacyjnych |
| Pyt. 2: Wykonanie brakujących elementów |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: |
| Pyt. 2: |
| Pyt. 3: |

**Daily sprint 2**

Data spotkania: 06.06.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu zaprezentowana została aplikacja z wprowadzonymi poprawkami. Wszystko zostało uruchomione i przetestowane. Zaprezentowano również diagram klas oraz wymagania sprzętowe aplikacji. Dodatkowo omawialiśmy prace nad zakończeniem Sprintu.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Prace nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi |
| Pyt. 2: Skończenie dokumentacji oraz instrukcji obsługi |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Poprawki błędów, początek stosowania JavaDoca |
| Pyt. 2: Dalsze prace na JavaDoc |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Tworzenie JavaDoc |
| Pyt. 2: Dalsze tworzenie JavaDoc, tworzenie pakietów instalacyjnych |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Pomoc przy JavaDoc |
| Pyt. 2: Sprawdzanie dokumentacji i manuala |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

**Daily sprint 3**

Data spotkania: 08.06.2021

Uczestnicy:

* Jarosław Urbaniak
* Karol Suchta
* Krystian Sudoł
* Paweł Trojnar

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu została zaprezentowana aplikacja z wprowadzonymi poprawkami oraz przeprowadzono instalację aplikacji z pliku exe. Wszystko zostało uruchomione i przetestowane. Ukończona została dokumentacja oraz instrukcja obsługi. Pokazano także komentarze JavaDoc. Testowaliśmy aplikację manualnie.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

1. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Jarosław Urbaniak | Pyt. 1: Kończenie prac nad dokumentacją oraz instrukcją obsługi, prace nad JavaDoc |
| Pyt. 2: Ewentualne poprawki |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Karol Suchta | Pyt. 1: Poprawki błędów w aplikacji, prace nad JavaDoc, wygenerowanie instalatora aplikacji |
| Pyt. 2: Ewentualne poprawki |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Krystian Sudoł | Pyt. 1: Tworzenie JavaDoc, prace i testowanie instalatora aplikacji |
| Pyt. 2: Dokończenie dokumentacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

|  |  |
| --- | --- |
| Paweł Trojnar | Pyt. 1: Dokończenie prac nad dokumentacją |
| Pyt. 2: Rewizja dokumentacji |
| Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |